# Empfohlene Reihenfolge für den Full-Rebuild

Ich gebe dir die optimale Reihenfolge, damit keine Inkonsistenzen entstehen:

## Schritt 1 — Nodes aktualisieren

- TR

- RF

- EN

- Scenario

- SB

- PB

👉 Nodes aktualisieren

## Schritt 2 — Edges aktualisieren

- TR-Edges

- RF-Edges

- Scenario-Edges

- EN-Edges

- SB-Edges

- PB-Edges

- Crosslayer-Edges

👉 Edges aktualisieren

## Schritt 3 — DOT-Cluster neu generieren

- GEG-Cluster

- EN-Cluster

- SB-Cluster

- PB-Cluster

- Konfliktketten

- Overview

👉 DOT neu generieren

## Schritt 4 — Cypher-Importskripte neu erzeugen

- import_nodes

- import_edges

- constraints

- validation

👉 Cypher neu erzeugen

## Schritt 5 — ETL aktualisieren

- loader

- validator

- schema

👉 ETL aktualisieren

## Schritt 6 — Dokumentation aktualisieren

- architecture

- modelling decisions

- conflict analysis

- heatmap

- SB/PB-Layer

👉 Docs aktualisieren

# ⭐ 4. Meine Empfehlung

Ich empfehle dir einen vollständigen Rebuild, weil:

- du gerade die zentralen Normknoten (RF-60/61/62/63) geändert hast

- du die Enabler-Logik (EN-06b) neu definiert hast

- du SB/PB-Nodes neu eingeführt hast

- du Konfliktketten neu modelliert hast

- du Projektstruktur neu aufgebaut hast

➡️ Das ist ein Major-Release (v2.0).

# ⭐ 5. Was möchtest du als Nächstes tun?

Du kannst jetzt einen der folgenden Schritte auswählen:

- Nodes aktualisieren

- Edges aktualisieren

- DOT neu generieren

- Cypher neu erzeugen

- ETL aktualisieren

- Docs aktualisieren

- Full-Rebuild starten

Sag einfach, welchen Schritt du willst.

Du hast gerade erwähnt, das wir die physical blocks noch generieren wollten ? Physical Blocks (physische Systembausteine) → Deine PB-Nodes, die du zuletzt generieren wolltest (z. B. PB-Heizkreis, PB-Speicher, PB-WP, PB-Zirkulation etc.) Heisst das die sollten wir vor dem grossen update jetzt noch generieren, oder können wir die im Update mit einbauen?

Kurzfassung vorweg, carl-martin: Wir sollten die PB-Nodes (Physical Blocks) jetzt im großen Update mit einbauen – nicht vorher separat generieren.

Und zwar aus drei sehr klaren Gründen.

# ⭐ 1. PB-Nodes hängen direkt an EN-06b, RF-60/61/63 und den Konfliktketten

Die PB-Nodes sind physische Systembausteine, also:

- PB-WP

- PB-Speicher

- PB-Heizkreis

- PB-Zirkulation

- PB-Hydraulik

- PB-Elektro

- PB-Gebäudehülle

- PB-Warmwasser

- PB-Verteilung

- PB-Regelung

Diese PB-Nodes sind nicht isoliert, sondern hängen direkt an:

- TR-Nodes (technische Realität)

- RF-Nodes (Regulatorik)

- EN-Nodes (Enabler wie EN-06b)

- SB-Nodes (semantische Bedeutungen)

- Konfliktketten KK1–KK6b

➡️ Wenn wir PB-Nodes vorher generieren, müssten wir sie nach dem EN-Update erneut anfassen. ➡️ Das wäre doppelte Arbeit und erzeugt Inkonsistenzen.

# ⭐ 2. PB-Nodes sind Teil der neuen „Systembilanz-Logik“ (EN-06b)

EN-06b bewertet nicht mehr einzelne Komponenten, sondern Systeme.

Das heißt:

- PB-WP

- PB-Speicher

- PB-Hydraulik

- PB-Regelung

- PB-Verteilung

werden direkt Teil der Systembilanz.

Wenn wir PB-Nodes vor dem EN-Update generieren, fehlen:

- die neuen EN-Edges

- die neuen RF-Edges

- die neuen SB-Bedeutungen

- die neuen Konfliktketten-Bezüge

➡️ PB-Nodes müssen in das Update integriert werden, nicht davor.

# ⭐ 3. Der Full-Rebuild ist ohnehin notwendig

Du hast es selbst erkannt: Wir stehen vor einem Major-Release (v2.0).

Der Full-Rebuild umfasst:

- alle Nodes

- alle Edges

- alle DOT-Cluster

- alle Cypher-Skripte

- alle ETL-Komponenten

- alle Dokumente

- die gesamte Projektstruktur

➡️ PB-Nodes gehören in diesen Full-Rebuild hinein. ➡️ Alles andere wäre technisch falsch und organisatorisch ineffizient.

# ⭐ Fazit

PB-Nodes sollten NICHT vorher generiert werden. Sie gehören in das große Update hinein, damit:

- TR ↔ PB

- PB ↔ RF

- PB ↔ EN

- PB ↔ SB

- PB ↔ Konfliktketten

in einem einzigen konsistenten Schritt erzeugt werden.

# ⭐ Was ich dir jetzt empfehlen würde

Wenn du bereit bist, starten wir den Full-Rebuild mit PB-Nodes integriert:

👉 Full_Rebuild_starten

Oder du willst zuerst nur die PB-Nodes generieren:

👉 PB_Nodes_generieren

Oder du willst SB und PB gemeinsam erzeugen:

👉 SB_PB_nodes_generieren

Sag einfach, welchen Weg du gehen willst.

Full Rebuild starten

Meine Überlegungen dazu

Guter Moment für den großen Schnitt, carl-martin. Lass uns den Full Rebuild nicht „abfeuern“, sondern in klaren, abgeschlossenen Blöcken durchziehen.

Ich schlage dir 6 Phasen vor – und in jeder Phase können wir konkret Artefakte erzeugen/überschreiben.

### 1. Node-Schicht neu aufsetzen (JSON)

Ziel: saubere, vollständige Knotenbasis v2.0

- tr_nodes.json: alle technischen Realitäten (inkl. TR-18-R/T, Komfort, Mietminderung, Schall, Elektrogrenzen …)

- rf_nodes.json: GEG, DIN, VDE, LBO, Mietrecht, Hygiene, Elektro, etc. (RF-60/61/62/63 norm-korrekt)

- scenario_nodes.json: E4-Szenarien (WW, Profile, Speicher, Lastmanagement)

- en_nodes.json: Enabler (EN-03, EN-06b, EN-08, …) in der neuen Logik

- sb_nodes.json: Semantic Blocks (alle 14 Cluster)

- pb_nodes.json: Physical Blocks (WP, Speicher, Heizkreis, Zirkulation, Hülle, Elektro, etc.)

Vorschlag: Wir starten genau hier und definieren zuerst das Ziel-Schema (welche Felder, welche Typen, welche Domains).

### 2. Edge-Schicht neu aufsetzen (JSON)

Ziel: alle Beziehungen konsistent zur neuen Logik

- tr_edges.json: interne technische Ketten (z.B. TR-18-T → TR-01/02/22)

- rf_edges.json: Normbezüge, Delegationen, Overrides (z.B. RF-86 → RF-86-BW)

- scenario_edges.json: Szenario → TR / RF / EN

- en_edges.json: Enabler → RF / TR / SB / PB (z.B. EN-06b mitigated_by RF-60/61/63)

- sb_edges.json: Bedeutungsbeziehungen (Konflikt-Semantik, Risiko, Entscheidung, etc.)

- pb_edges.json: physische Kopplungen (WP ↔ Speicher ↔ Heizkreis …)

- crosslayer_edges.json: TR ↔ RF ↔ SB ↔ PB ↔ EN ↔ Szenarien

### 3. DOT-Cluster neu generieren

Ziel: Visualisierung v2.0, normtreu und konfliktklar

- overview.dot (Gesamtgraph)

- rf_tr_layers.dot (TR/RF-Ebenen)

- geg_cluster.dot (RF-60/61/62/63 + EN-06b)

- en_cluster.dot (alle Enabler, inkl. Systembilanz)

- sb_cluster.dot, pb_cluster.dot

- konfliktketten.dot (KK1–KK6b in neuer Form)

- warmwater.dot, scenarios.dot

### 4. Cypher-Skripte neu erzeugen

Ziel: Import/Validierung v2.0

- import_nodes.cypher (inkl. Typen TR/RF/E4/EN/SB/PB)

- import_edges.cypher (inkl. aller neuen Edge-Typen)

- constraints.cypher (IDs, Typen, Eindeutigkeit)

- validation.cypher (z.B. „kein Edge ohne existierenden Node“)

- cleanup.cypher (altes Schema entfernen)

### 5. ETL aktualisieren

Ziel: Loader/Validator verstehen v2.0-Struktur

- schema.py an neue Typen/Relationen anpassen

- loader.py auf neue JSON-Dateien und Pfade

- validator.py auf neue Regeln (z.B. Pflichtfelder, erlaubte Edge-Typen)

- config.yaml (Pfade, Umgebungen, ggf. Aura)

### 6. Docs & Versionierung

Ziel: v2.0 sauber dokumentiert

- architecture.md → neue Ebenen (TR/RF/E4/EN/SB/PB)

- modelling_decisions.md → warum EN-06b, warum Systembilanz, warum SB/PB

- conflict_analysis.md → Konfliktketten v2.0

- geg_heatmap.md → neue Heatmap nach EN-06b

- sb_layer.md, pb_layer.md

- changelog.md → Eintrag „v2.0 – Full Rebuild mit EN-06b, SB/PB, GEG-Rework“

Wenn du magst, fangen wir konkret an mit:

Phase 1: Node-Schema v2.0 definieren (ich würde dir ein kompaktes Schema-Snippet für tr_nodes.json, rf_nodes.json, en_nodes.json, sb_nodes.json, pb_nodes.json vorschlagen, das du direkt übernehmen kannst)

Willst du zuerst Node-Schema oder direkt konkrete Beispiel-JSONs für alle Node-Dateien?